软件采购合同

合同编号：CG-2026-0914-001

签订地点：上海市浦东新区

甲方（采购方）：启明数智科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3QXW2P

乙方（供应方）：远航软件技术有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01YB7T3D

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，
就甲方向乙方采购企业协同办公软件及相关技术服务事宜，经友好协商，达成如下协议：

第一条 合同标的与金额

1.1 甲方向乙方采购企业协同办公软件一套（以下简称「本合同软件」），含标准模块许可与定制开发服务。

1.2 合同总金额为人民币壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00），该金额为含税总价；
其中软件许可费人民币玖拾万元整（¥900,000.00），定制开发服务费人民币叁拾万元整（¥300,000.00）。

第二条 交付与验收

2.1 乙方应于本合同生效之日起六十（60）日内完成本合同软件的交付、部署与初始化配置。

2.2 甲方应在收到交付成果后十五（15）个工作日内完成验收；甲方在上述期限内未提出书面异议的，视为验收通过。

2.3 验收标准以双方确认的《需求规格说明书》为准。

第三条 付款方式

3.1 双方约定的付款计划如下：

| 付款阶段 | 比例 | 付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 1. 预付款 | 30% | 合同生效后五（5）个工作日内支付 |
| 2. 到货款 | 60% | 乙方完成交付后十（10）个工作日内支付 |
| 3. 质保金 | 10% | 质保期届满后二十（20）个工作日内支付 |

3.2 乙方应在每次收款前向甲方开具等额增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款。

第四条 知识产权

4.1 本项目实施过程中形成的定制化开发成果、源代码及相关技术文档的知识产权归乙方所有。

4.2 甲方仅在本合同软件许可范围内享有使用权，未经乙方书面同意，不得进行二次开发或向第三方转让。

第五条 保密

5.1 双方对因履行本合同而知悉的对方商业秘密、技术资料及经营信息负有保密义务。

5.2 保密期限自本合同生效之日起，至本合同终止后五（5）年止。

第六条 违约责任

6.1 乙方逾期交付的，每逾期一日应按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。

6.2 因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失并承担一切责任。

第七条 争议解决

7.1 因本合同产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可提交上海仲裁委员会仲裁。

7.2 仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

第八条 其他

8.1 本合同自双方盖章之日起生效，有效期至 2029 年 9 月 13 日止。

8.2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

8.3 本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订书面补充协议。

甲方（盖章）：启明数智科技（上海）有限公司

授权代表：____________________

签订日期：2026 年 9 月 14 日

乙方（盖章）：远航软件技术有限公司

授权代表：____________________

签订日期：2026 年 9 月 14 日